ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αρμόδιος: Σ.ΡΙΖΟΣ Τηλ.: 22313-51542 | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

e-mail: rizos@lamia-city.gr

Εισήγηση

προς

την οικονομική επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων αποστράγγισης και αποκατάστασης φθορών Τ.Κ Παύλιανης».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων αποστράγγισης και αποκατάστασης φθορών Τ.Κ Παύλιανης».

1. Ιστορικό

- Η αριθμ. 37/2018 μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 120.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

- Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις  04-12-2018 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,63% επί των τιμών του τιμολογίου.

- Με την αριθ 560/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων έγινε η έγκριση του 1ου πρακτικού.

- Με την αριθμό 57/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό για το υπ’ όψη έργο – κατακύρωση αναδόχου. Την 30-4-2019 υπογράφτηκε η σύμβαση ποσού 66.448,93 Ευρώ με το ΦΠΑ.

- Εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με την αρ. 281/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

- Για το έργο εκδόθηκε η από 4-11-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα.

2.  Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής

Το πρωτόκολλο προσωρινης παραλαβής υπεγράφη στις 29/12/2020 από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. αριθμ. 519/2020 (ΑΔΑ: ΩΥ03ΩΛΚ-ΣΧΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων αποστράγγισης και αποκατάστασης φθορών Τ.Κ Παύλιανης»., αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

| Ο συντάξας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός |  | Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ MScΑρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |