| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδια Υπάλληλος: Ιωάννα Σερεμέτη Τηλ.: 2231351550 Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : « ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,…»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: « ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» με ανάδοχο τον ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 7/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 295.100,00 (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7325.0012.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08-07-2020  όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,34% τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την απόφαση 519/2020 (ΑΔΑΜ 20AWRD007791965) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου

Με την αριθμ. πρωτ. 228357/02-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΝΠ3ΟΡ10-4Ψ1) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 519/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 52003 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 152.456,41€ (με ΦΠΑ 24%)  και συμβατική προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες

2.  ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ

Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει:

•	τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδας εργασιών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

•	τις Νέες Εργασίες (ΝΤ1/1 και ΝΤ 1/2) διότι:

Η μελέτη προέβλεπε την τοποθέτηση φωτιστικών νατρίου Να Υ.Π. 250W/150W μόνο για τον φωτισμό του δρόμου. Κατά την κατασκευή διαπιστώθηκε η ανάγκη φωτισμού και των τμημάτων μεγάλου πλάτους της  πεζοδιαδρομής, για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Δια τούτο, και για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση φωτιστικών led, συγκεκριμένα ο φωτισμός της πεζοδιαδρομής θα γίνεται με φωτιστικά led 40 W, και ο φωτισμός του δρόμου με φωτιστικά (led) ισχύος 110W (αντί των συμβατικών φωτιστικών Να Υ.Π.  250W/150W). Οι εργασίες αυτές, επειδή είναι παρεμφερείς προς το συμβατικό άρθρο φωτιστικών Να Υ.Π. συντάχθηκαν, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, μόνο για τα επιπλέον στοιχεία κόστους.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο έναντι του συμβατικού ποσού(152.456,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

| ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΓΕ & ΟΕ | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συμβατική | 106.905,35 € | 16.035,80 € | 7,57 € | 29.507,69 € | 152.456,41 € |
| 1ος Α.Π.Ε. | 122.761,16 € | 179,99 € | 7,57 € | 29.507,69 € | 152.456,41 € |
| ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | Αύξηση 15.885,81 € | Μείωση 15.885,81 € | Καμία μεταβολή | Καμία μεταβολή | Καμία μεταβολή |

Μετά τα παραπάνω προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 152.456,41€ με το Φ.Π.Α.

| -03-2021 Η συντάξασα | -03-2021 Οι προϊστάμενος τμήματος | -03-2021 Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης |
| --- | --- | --- |
| Ιωάννα Σερεμέτη Ηλεκ. Μηχ/κός –Α’ Βαθμ. | Θεόδωρος Φούντας Μηχαν. Μηχ/κός–Α’ Βαθμ. | Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτ. Μηχ/κός–Α’ Βαθμ. |