ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων

Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης Ηλ.ταχυδρ. : a.kartsiotis@lamia-city.gr Τηλ/νο : 22313-51547

Εισήγηση

Προς

Την Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές, στεγανώσεις κτιρίου 1ου-3ου  ΕΠΑΛ»

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής εργασιών του έργου «Επισκευές, στεγανώσεις κτιρίου 1ου-3ου  ΕΠΑΛ» αναδόχου Πατσούρα Ιωάννη.

Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 176/2021 μελέτη προϋπολογισμού 35.000,00 € με ΦΠΑ 24%..

- Με την αρ. πρωτ. 877/11-01-2022 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση το έργο στον Πατσούρα Ιωάννη.

- Η αρ. 2226/30-06-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010844244) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 34.652,47€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

- Με την αρ. 218/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΝ0ΩΛΚ-32Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλασσον σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

- Με την αρ. 105/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΞΩΛΚ-ΟΝ3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 29-04-2022.

- Στις 01-11-2022 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.

- Με την αριθμ. 261/2023 (ΑΔΑ: ΨΑ2ΚΩΛΚ-Ε3Γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συστήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο στις 06-02-2024.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου «Επισκευές, στεγανώσεις κτιρίου 1ου-3ου  ΕΠΑΛ» αναδόχου Πατσούρα Ιωάννη.

| Λαμία, 06–02–2024 Ο Συντάξας Ανέστης Καρτσιώτης Πολιτικός Μηχανικός | Λαμία, …–02–2024 Η Αναπλ. Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός | Λαμία, …–02–2024 Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κων/νος Σταυρογιάννης |
| --- | --- | --- |
| Λαμία, …–02–2024 Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Γεώργιος Ποντίκας |  |  |