| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αρμόδιος: Λέτσος Γεώργιος Τηλ.: 2231351554 Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: letsos@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ:Έγκριση του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη του έργου με αριθμ. 121/2022 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων  με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00€ μετο Φ.Π.Α.

- Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η αρ. 38958/30-09-2022(ΑΔΑ:9ΠΑΙΩΛΚ-Α3Δ) και (ΑΔΑΜ:22REQ011336642) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

- Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση ΣΑΕΠ866 - ΙΑΝΟΣ, με Κ.Α. 64.7336.0001στον προϋπολογισμό του Δήμου.

- Το από 19-01-23 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η «ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσιπέντετοις εκατό (25,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- Την 22-02-2023 υπογράφηκε η με αριθ. Πρωτ. 7096 (ΑΔΑΜ:23SYMV012184597) σύμβαση του έργου για ποσό 187.500,02€ με Φ.Π.Α.

2.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων.

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακαςσυντάχθηκε με ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, που ανέρχονται στο ποσό των 187.500,02Ευρώ με το ΦΠΑ.

| ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ | 124.964,15 € | 18.744,62 € | 7.500,92€ | 36.290,33 € | 187.500,02 € |
| 1ος ΑΠΕ | 139.523,08 € | 4.185,69 € | 7.500,92€ | 36.290,33 € | 187.500,02 € |

Μετά τα παραπάνω προτείνεται,

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»,αναδόχου «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», που συντάχθηκε με ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 187.500,02 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

| ……..-02-2024 Ο συντάξας | …….-02-2024 Ο προϊστάμενος τμήματος | …….-02-2024 Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης |
| --- | --- | --- |
| Λέτσος Γεώργιος Πολιτ/κοςΜηχ/κός ΤΕ | Σωτήριος Ρίζος Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. | Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. |

Λαμία, … – 01 – 2024 Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης Λαμία, … – 01 – 2024 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Ποντίκας